INFORME TÉCNICO

Análisis situacional del Sistema de Segunda Especialidad

Estado inicial, cambios ejecutados y propuesta de actualización

Unidad solicitante: Unidad de Segunda Especialidad

Corte de revisión: 27 de septiembre de 2026

Base de evidencia: Repositorio del proyecto: commit inicial 620b0fe y estado actual ef3cdb1

Propósito: Sustentar la priorización y planificación de la modernización del sistema

Conclusión ejecutiva El sistema ya cubría una operación académica y administrativa amplia, pero el sitio público dependía principalmente de contenido fijo en el código. Los cambios recientes corrigen esa brecha mediante gestión de contenido, admisión y especialidades; el siguiente paso debe consolidar calidad, seguridad, pruebas, operación y una arquitectura sostenible.

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto integra cuatro componentes: un backend central, una aplicación administrativa, un sitio web público y una intranet. En el estado inicial identificado por el primer commit, el núcleo transaccional ya disponía de módulos para personas, programas, matrícula, pagos, documentos, reportes y seguridad. Sin embargo, la información institucional visible al postulante estaba mayormente incorporada de forma estática en las vistas del sitio público.

Entre el estado inicial y el actual se incorporó un módulo de contenido web administrable, endpoints protegidos, tablas y migraciones para contenido institucional, autoridades, admisión y especialidades. Asimismo, se mejoraron flujos de constancias/documentos y reportes vinculados a emisión y pagos. Estos avances reducen la dependencia del equipo técnico para actualizar campañas y contenido académico.

Decisión recomendada Aprobar un plan por fases: (1) estabilización y aseguramiento; (2) modernización de plataforma y experiencia; (3) integración, analítica y mejora continua. No se recomienda una reescritura total antes de documentar procesos, cubrir pruebas críticas y definir responsables funcionales.

# 2. Alcance, método y límites de la revisión

Este análisis se elaboró mediante revisión del repositorio compartido, la estructura de aplicaciones, dependencias declaradas, rutas y controladores, y la comparación entre el commit inicial 620b0fe y el commit actual ef3cdb1. La comparación registra 46 archivos modificados o añadidos, con 3,027 inserciones y 1,531 eliminaciones.

- Alcance funcional: backend, panel administrativo React, sitio público Vue e intranet Vue.

- Alcance temporal: situación inicial representada por el primer commit disponible y cambios registrados en Git hasta el 27/09/2026.

- No se realizaron pruebas de carga, pentesting, auditoría de base de datos ni entrevistas con usuarios. Los riesgos operativos requieren validación institucional.

# 3. Situación inicial del sistema

## 3.1 Arquitectura y componentes existentes

| Componente | Tecnología identificada | Rol inicial |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js, Express, Sequelize; conectores MySQL/PostgreSQL | API central con dominios de seguridad, personas, programas, contabilidad, matrícula, intranet y web. |
| Panel administrativo | React 16, React Router 4, Material-UI 4, jQuery/DataTables | Operación de programas, docentes, usuarios, matrícula, notas, pagos, reportes, documentos y catálogos. |
| Sitio público | Vue 3, Vue Router 4, Vite, Bootstrap 5 | Difusión institucional, admisión y presentación de especialidades. |
| Intranet | Vue 3, Vite, Pinia, DataTables, generación PDF | Acceso y operaciones de usuarios internos/estudiantes según los flujos disponibles. |

## 3.2 Frontend inicial

El frontend administrativo ya era funcionalmente amplio y basado en rutas por rol. Concentraba mantenimiento de maestros, programas, planes, costos de admisión, estudiantes, matrícula, pagos, documentos, notas, reportes y seguridad. La separación de roles era un punto de partida valioso para la operación institucional.

El sitio público ya contaba con rutas para inicio, nosotros, admisión y tres especialidades. En el estado inicial, títulos, requisitos, cronogramas, textos institucionales y contenido por programa estaban escritos directamente en componentes Vue. Cada actualización de campaña o información académica exigía desarrollo y despliegue.

## 3.3 Backend inicial

El backend exponía una API Express con autenticación para varias rutas internas, persistencia mediante Sequelize y migraciones/seeders segmentados por dominio. En el módulo web inicial se identificaron endpoints públicos de inscripciones, programas y admisiones. No se identificó una capa específica de administración editorial para “Nosotros”, autoridades, admisión o fichas de especialidad.

Diagnóstico de partida La plataforma resolvía procesos internos relevantes, pero el frente público carecía de un modelo de contenido administrable y de una integración completa entre la información académica vigente y la comunicación al postulante.

# 4. Brechas detectadas en la situación inicial

| Dimensión | Brecha observada | Efecto para la Unidad | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenido público | Información institucional y de especialidades codificada en vistas. | Actualización lenta; riesgo de desactualización y dependencia técnica. | Alta |
| Experiencia del postulante | Información dispersa por páginas y sin modelo editorial centralizado. | Mayor esfuerzo para comparar oferta, requisitos, cronogramas y costos. | Alta |
| Gobierno de datos | Sin evidencia en el módulo web inicial de responsable editorial, publicación o trazabilidad de cambios. | Riesgo de publicar información no validada o difícil de auditar. | Alta |
| Calidad de software | No se observó suite automatizada de pruebas del backend ni CI/CD versionado. | Cambios con mayor riesgo de regresión. | Alta |
| Tecnología | Panel React basado en dependencias de 2019 y backend con varias librerías antiguas. | Deuda técnica, compatibilidad y exposición a vulnerabilidades. | Alta |
| Observabilidad | Se registran accesos, pero no se identificó monitoreo, métricas, alertas ni endpoint de salud. | Detección tardía de fallas en producción. | Media |
| Documentación | Sin especificación API ni arquitectura operativa integral identificada. | Curva de soporte alta y dependencia de conocimiento tácito. | Media |

# 5. Cambios realizados y aporte al cierre de brechas

Los cambios registrados posteriormente se concentran en dos líneas: contenido web administrable y mejoras a procesos documentarios/reportes. El impacto es significativo porque conecta la oferta visible al público con datos que pueden gestionarse desde el panel administrativo.

| Línea de cambio | Evidencia en el repositorio | Aporte funcional |
| --- | --- | --- |
| Módulo editorial web | Nuevas entidades WebContent, WebAuthority, WebAdmission y WebSpecialty; migraciones y datos iniciales. | Persistencia de presentación, misión, visión, autoridades, admisión y especialidades. |
| API pública y administración | Rutas /api/web/about, /admission y /specialties/:slug; rutas manage protegidas con token. | Consulta pública y mantenimiento autenticado de contenido. |
| Panel administrativo | Nuevo módulo WebContent y rutas /web-content para perfiles habilitados. | Edición de contenido institucional, autoridades, admisión y fichas sin modificar código. |
| Sitio público | Vistas Nosotros, Admision y programas reestructuradas; nueva SpecialtyView. | Consumo dinámico de contenido y páginas de especialidad reutilizables. |
| Proceso documental | Cambios en pagos, libro de documentos, reporte general y tablas de generación/pendientes. | Control de fecha de emisión de constancia académica y soporte a operación documental. |

La implementación protege las operaciones editoriales con el middleware de autenticación existente y valida, en el controlador de autoridades, tipos de imagen JPG/PNG/WEBP y un límite de 5 MB. Son controles positivos que deben complementarse con políticas y pruebas de seguridad.

# 6. Estado actual: fortalezas y riesgos residuales

## 6.1 Fortalezas actuales

- Base funcional amplia para administración académica, financiera y documental; no parte de cero.

- Separación de aplicaciones por propósito: administración, sitio público, intranet y API.

- Contenido web crítico persistente en base de datos y administrable con autenticación.

- Fichas de especialidad vinculables a programas, planes, ciclos y cursos.

- Uso de migraciones y seeders, que permite reproducir parte de la estructura de datos.

## 6.2 Riesgos y deuda técnica a tratar

| Riesgo | Lectura técnica | Tratamiento recomendado |
| --- | --- | --- |
| Dependencias obsoletas | Panel React usa React 16/react-scripts 3; backend conserva paquetes antiguos. | Inventario SBOM, auditoría de vulnerabilidades y actualización incremental. |
| Cobertura de pruebas insuficiente | No se evidenció prueba automatizada del backend; intranet contiene una prueba de componente de ejemplo. | Pruebas unitarias, integración y E2E de procesos críticos. |
| Validación y autorización | Controles básicos; faltan evidencias de permisos granulares, auditoría editorial y rate limiting. | Formalizar RBAC, auditoría, validación por esquema y protección antiabuso. |
| Operación y despliegue | Scripts por entorno, sin pipeline CI/CD versionado identificado. | Estandarizar ambientes, secretos, backup/restore, despliegue y rollback. |
| Mantenibilidad | Coexisten estilos y generaciones tecnológicas distintas; hay archivos de copia/legado. | Definir arquitectura objetivo, retiro de legado y convenciones. |

# 7. Qué falta agregar para una plataforma actualizable

## 7.1 Capacidades funcionales prioritarias

- Flujo integral de admisión: postulación, carga documental, validación, pago, evaluación, resultado, matrícula y notificaciones con estado trazable.

- Gestión editorial con ciclo de vida: borrador, revisión, aprobación, publicación, vigencia y reversión; con responsables académico y de comunicaciones.

- Portal de postulante/estudiante: estado, requisitos pendientes, pagos, constancias, matrícula, notas y comunicaciones en una experiencia coherente.

- Notificaciones multicanal con plantillas y consentimiento: correo institucional, mensajería autorizada y avisos dentro del portal.

- Indicadores: embudo de admisión, conversión por especialidad, tiempos de atención, deuda documental, pagos y emisión de documentos.

## 7.2 Capacidades no funcionales imprescindibles

- Matriz de roles y privilegios revisada; mínimo privilegio y auditoría de acciones sensibles.

- Backups verificados, plan de recuperación y políticas de retención para documentos y datos personales.

- Catálogo y contrato de API (OpenAPI), versionado de endpoints y manejo consistente de errores.

- Monitoreo de disponibilidad, errores, capacidad y eventos de seguridad; alertas con responsables.

- Accesibilidad, diseño responsive, rendimiento y SEO para el sitio público.

- Automatización de lint, pruebas, análisis de dependencias y despliegue controlado.

# 8. Plan de actualización propuesto

| Fase | Horizonte | Objetivo | Entregables verificables |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Gobierno y diagnóstico | 0-4 semanas | Alinear procesos, datos, responsables y alcance. | Mapa de procesos; inventario de datos/APIs; matriz RACI; registro de riesgos; línea base de indicadores. |
| 1. Estabilización | 1-3 meses | Reducir riesgos sin interrumpir operación. | Backups probados; ambientes definidos; CI mínimo; pruebas de admisión/pagos/documentos; auditoría de dependencias; monitoreo básico. |
| 2. Experiencia e integración | 3-6 meses | Unificar recorrido de postulante y gobernar contenido. | Portal priorizado; workflow editorial; notificaciones; API documentada; accesibilidad y responsive. |
| 3. Modernización progresiva | 6-12 meses | Renovar componentes de mayor riesgo y habilitar decisiones con datos. | Hoja de migración React/backend; observabilidad completa; dashboard; retirada controlada de legado. |
| 4. Mejora continua | Permanente | Sostener seguridad, calidad y evolución funcional. | Comité mensual; SLA; tablero de calidad; pruebas recurrentes; backlog trimestral. |

Criterio de priorización Priorizar por impacto institucional, riesgo de continuidad, obligación normativa, volumen de usuarios y dependencia técnica. Cada iniciativa debe tener dueño funcional, dueño técnico, costo estimado, indicador de éxito y plan de reversión.

# 9. Indicadores de seguimiento sugeridos

| Objetivo | Indicador | Meta inicial sugerida | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Admisión | % de postulantes que completan el flujo sin atención manual | Establecer línea base y mejorar 15% en 6 meses | Mensual |
| Atención | Tiempo medio de respuesta a consultas/documentos | Reducir respecto a línea base acordada | Mensual |
| Calidad | % de flujos críticos con pruebas automatizadas | >= 70% en admisión, pagos y documentos | Por release |
| Disponibilidad | Disponibilidad de API y portal | >= 99.5%, excluyendo mantenimiento planificado | Mensual |
| Seguridad | Vulnerabilidades críticas abiertas | 0 antes de producción; altas con SLA | Semanal |
| Contenido | % de páginas clave revisadas dentro de su vigencia | >= 95% | Mensual |

# 10. Modelo de gobierno recomendado

La actualización debe tratarse como programa institucional y no solamente como proyecto de desarrollo. La Unidad de Segunda Especialidad debe liderar la definición del proceso y la validación del contenido; TI debe asegurar arquitectura, seguridad, disponibilidad y mantenimiento; y las áreas académica, contable y de comunicaciones deben participar como dueñas de datos y reglas operativas.

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Patrocinador institucional | Aprueba prioridades, recursos, riesgos y decisiones de alcance. |
| Dueño funcional - Segunda Especialidad | Valida procesos, reglas de negocio, contenido académico y aceptación funcional. |
| Responsable técnico | Define arquitectura, calidad, seguridad, despliegue y continuidad. |
| Equipo editorial | Mantiene contenido de admisión, autoridades, especialidades y campañas bajo workflow. |
| Usuarios clave | Prueban escenarios reales, reportan incidencias y validan resultados por proceso. |

# 11. Recomendación final

El sistema tiene una base funcional valiosa que conviene evolucionar, no reemplazar de manera inmediata. Los cambios recientes demuestran una dirección adecuada: desacoplar el contenido público del código y conectarlo con la información académica. Para que ese avance sea sostenible, el plan debe concentrarse primero en calidad, seguridad, continuidad y gobierno; luego, en la experiencia integrada de postulantes y estudiantes; finalmente, en la modernización tecnológica progresiva.

Próximo acuerdo propuesto En una sesión de trabajo de 90 minutos, validar este diagnóstico, nombrar dueños funcionales y técnicos, seleccionar cinco flujos críticos y aprobar la Fase 0. El resultado debe ser un backlog priorizado, con responsables, hitos y métricas de éxito.

# Anexo A. Trazabilidad de la evidencia revisada

Cambios contrastados entre el commit inicial 620b0fe (“Primer commit”) y el commit ef3cdb1 (“pc”). Se revisaron package.json de las cuatro aplicaciones; app.js y rutas/controladores web del backend; rutas del panel administrativo; router y vistas del sitio público; migraciones y modelos del módulo web; y el historial Git disponible.

Este informe debe actualizarse luego de entrevistas con usuarios, revisión de infraestructura y validación de requisitos normativos y de protección de datos aplicables.